PROJEKT                                          zał. nr 7

Umowa  nr  WZP.272………..2022

zawarta w dniu ………………… w Małomicach

Pomiędzy:

Gminą Małomice  z siedzibą przy: Pl. Konstytucji 3 Maja  1, 67 – 320 Małomice,

NIP 924-18-64-215     REGON 970770391

reprezentowaną w niniejszej Umowie przez:

Małgorzatę Janina Sendecką    – Burmistrza Małomic

przy kontrasygnacie

Barbara Kurowska   – Skarbnika Gminy Małomice

zwaną dalej Zamawiającym

a:

„Poprawa Gminnej Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników tych dróg do dróg wyższej Kategorii” – droga gminna 003319F w Janowcu”

zwanym dalej Wykonawcą,

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie  z art. 275 pkt 2  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) w trybie podstawowym, zostanie  zawarta umowa o następującej treści

§ 1

OPIS PRZEDMIOTU  UMOWY

- Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa Gminnej Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników tych dróg do dróg wyższej Kategorii” – droga gminna 003319F w Janowcu”, w zakresie nawierzchni jezdni  w obszarze zgodnym z załącznikiem graficznym. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa „„Poprawa Gminnej Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników tych dróg do dróg wyższej Kategorii”

- Przedmiary robót załączone do SWZ  stanowi  podstawę do wyceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do  dokładnego sprawdzenia ilości robót z  dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że

umowa na roboty budowlane  będzie umową z wynagrodzeniem ryczałtowym, to w

przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości obmiarowej

określonych robót ujętych w projekcie w  jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie

mogło to być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.

Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z

dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na

podstawie projektu w  cenie podanej w ofercie. W związku z powyższym Wykonawca nie

może powoływać się na jakiekolwiek braki w przedmiarze i w oparciu o nie żądać

zwiększenia wynagrodzenia. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy

poszczególnymi elementami dokumentacji  projektowej Wykonawca jest zobowiązany

do  wystąpienia do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty. W ramach

wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania

wszystkich niezbędnych robót przewidzianych w którymkolwiek z dokumentów

stanowiących załącznik do SWZ.

Wykonawca, dla obliczenia ceny i we własnym zakresie ma prawo skorygować w

przedmiarze ilości robót do wielkości według własnych obliczeń  na podstawie projektu

oraz specyfikacji.

Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty zapewniające

wykonanie przedmiotu zamówienia.

3.   Inne dodatkowe informacje do opisu  przedmiotu zamówienia :

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją;

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia ze stosownymi organami oraz wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu;

- W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu zamówienia, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego o wyjaśnienie. Jeżeli w dokumentacji projektowej podana jest nazwa własna, to oznacza, że została użyta przykładowo. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i  jakościowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na  prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. W przypadku zastosowania materiałów innych  niż przewidziane w projekcie na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że materiały te są równoważne w zakresie jakościowym.  Wykonawca ma obowiązek posiadać  w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na  zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania Zamawiającemu wykazu materiałów i wyrobów budowlanych przewidzianych do wbudowania, celem zatwierdzenia tego wykazu przez Zamawiającego;

- Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom PN - EN lub równoważnym oraz  o  gorszych parametrach niż określone w projekcie;

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową oraz wytycznymi inspektora nadzoru;

- Zwraca się uwagę na wykonywanie robót ziemnych, które powinny być prowadzone ze szczególną ostrożnością tak, aby nie spowodować większych uszkodzeń w terenie, mogących być nieodwracalnymi i  stwarzać problem z odtworzeniem istniejącego stanu.

§ 2

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

1 Zamawiający jest zobowiązany do :

- Wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni, od dnia podpisania  umowy;

- Zapewnienia na swój koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

- Odebrania przedmiotu umowy, po należytym jego wykonaniu przez Wykonawcę;

- Terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2.  Wykonawca jest zobowiązany niezależnie od obowiązków wynikających z postanowień dokumentacji projektowej   i  opisu przedmiotu zamówienia do :

- Protokolarnego przejęcia placu budowy od Zamawiającego;

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia ze stosownymi organami oraz wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu;

- Wykonania robót budowlanych w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zadania;

- Wykonania czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

- Sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego, podlegającego zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru;

- Przestrzegania ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w opisie;

- Składowania materiałów i urządzeń w sposób niestwarzający przeszkód komunikacyjnych;

- Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy. Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych                           lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Zapewnienia dojazdu do przyległych i sąsiednich nieruchomości i posesji przez cały okres trwania robót no. poprzez wykonanie dróg tymczasowych;

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy o utrudnionym dojeździe do tych nieruchomości i jego czasookresie. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania z tytułu poniesionych strat będących następstwem uniemożliwienia dojazdu;

- Informowania Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu;

- Informowania Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub niedotrzymanie umownego  terminu zakończenia robót;

- Niezwłocznego informowania Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach;

- Zorganizowania,  utrzymywania  i zlikwidowania według własnych potrzeb zaplecza budowy;

- Zapewnienia obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robót;

- Sporządzenia  przed rozpoczęciem robót planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Zapewnienia dozoru mienia na terenie placu budowy na własny koszt;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2020 r. poz.1333 ze zm.);

- Zatwierdzenia każdego materiału przed wbudowaniem przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedłoży Inspektorowi wykaz materiałów wraz z ich certyfikatami zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną. Inspektor pisemnie potwierdzi ich zatwierdzenie lub odmowę ich zatwierdzenia;

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu elementów z demontażu  i rozbiórek przedstawiających w ocenie Zamawiającego wartość użytkową, ich załadunku, transportu i rozładunku ( w sposób nie powodujący ich uszkodzenia)  na własny koszt na miejsce wskazane przez Zamawiającego  na terenie miasta Żagania. Pozostałe elementy z rozbiórek Wykonawca musi zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca pokrywa koszt załadunku i transportu materiału z rozbiórki. Wykonawca jest odpowiedzialny za wskazaną utylizację materiałów z rozbiórki wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji czy wskazania innego wykorzystania tych materiałów. Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest dostarczyć/okazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przekazanie Zamawiającemu zestawienia ilościowego zeskładowanego materiału;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i dozór mienia oraz przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż. na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowego wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez Niego są zgodne z umową;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za podejmowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy;

- Zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na placu budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Utrzymywania terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Prowadzenie dziennika budowy oraz przekazania go zamawiającemu po zakończeniu robót, w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego;

- Dokonania wszelkich wyłączeni i przełączeń infrastruktury technicznej w związku                              z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym związanych;

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewnia na potrzeby związane z realizacją zamówienia zasilanie na czas budowy np. w energię elektryczną, wodę i odbiór ścieków;

- Udostępnienia terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiającego badań sprawdzających poprawność robót budowlanych;

- Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzory Budowlanego,  do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy;

- Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do zgłoszenia o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego bądź do uzyskania decyzji na użytkowanie, w tym dokumentację powykonawczą, jeżeli w toku wykonywania robót konieczne były zmiany dokumentacji projektowej;

- Kompletowanie, w trakcie realizacji robót, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej w dniu zgłoszenia gotowości odbioru końcowego wszelkie dokumenty przedmiotu zamówienia;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- Ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia, że

zapoznał się z dokumentacją projektową  i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do jej

kompletności, zupełności, poprawności sporządzenia oraz oświadcza, że jest ona

wystarczająca do wykonania  przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i z

dochowaniem najwyższej staranności wymaganej od profesjonalnego przedsiębiorcy

budowlanego.

2. Wykonawca nie może wykorzystywać wad w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu

winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

§ 4

WYNAGRODZENIE. WARUNKI PŁATNOŚCI , ROLICZENIA

Wynagrodzenie

1. Za prace określone w §1 niniejszej umowy ustala się, że wynagrodzenie  umowne

Wykonawcy w kwocie…………………………. zł.

słownie: …………………………………………………………………. złotych.

Wynagrodzenie określone w ust.1 jest wynagrodzeniem brutto zawierającym wszystkie

obowiązujące narzuty i podatki, w tym……  % podatek VAT w wysokości……………zł.,

słownie :………………………………………….złotych.

2. Wynagrodzenie o wartości netto wynosi: ………………………………… zł. /bez VAT-u/.

Słownie:…………………………………………………………………..złotych.

3. Wyżej wymienione wynagrodzenie ustalono na podstawie złożonej oferty stanowiącej

załącznik do niniejszej umowy oraz załączonego do oferty  kosztorysu ofertowego.

4. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie

na podstawie cen jednostkowych ujętych przez Wykonawcę w poszczególnych pozycjach

kosztorysu ofertowego oraz ilości   rzeczywiście wykonanych i odebranych robót

ustalonych na podstawie  sporządzonego przez Wykonawcę kosztorysu

powykonawczego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru z zastrzeżeniem, że kwota

wynikająca z kosztorysu powykonawczego nie może być wyższa od kwoty  umownej

ustalonej na podstawie oferty Wykonawcy.

5. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową (zamówieniem podstawowym) i nie

przekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia niezbędne do jego

prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się  konieczne na skutek sytuacji

niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli:

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia  dodatkowego od

zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów

lub

- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia

dodatkowego,

Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie dodatkowego zamówienia,

udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki,  przy zachowaniu tych samych norm,

parametrów i wskaźników kalkulacyjnych wskazanych w  kosztorysie, po podpisaniu przez

strony protokołu konieczności ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji.

6. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o

konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 7 dni od  daty ich

stwierdzenia, w formie wpisu do Dziennika  budowy i sporządzenie protokołu

konieczności wraz z kosztorysem.

Protokół konieczności  stanowił będzie podstawę do udzielenia zamówienia w trybie

wolnej ręki.

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

10.Wymagane dane do faktury : NABYWCA: Gmina Małomice, 67-320 Małomice, NIP: 924-

18-64-215

ODBIORCA : Urząd Miejski w Małomicach, 67-320 Małomice, Pl Konstytucji 3 Maja 1.

W przypadku braku możliwości rozdzielenia NABYWCY i ODBIORCY faktury dopuszcza

się wskazanie :  NABYWCA :Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 Maja  1,  NIP: 924-18-64-

215.

11.Za datę wykonania świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia konta

Zamawiającego.

12.W razie zwłoki w zapłacie swoich należności Strony zobowiązują się do zapłaty

ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 5

ODBIORY

1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odbiorom niezwłocznie, jednak nie

później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości

do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiającego oraz

właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nie przystąpienia

w powyższym terminie przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,  Wykonawca upoważniony jest

do jednostronnego odbioru tych robót oraz zobowiązany jest do niezwłocznego

poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

2. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania Zamawiającego i Inspektora

nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie

Zamawiającego lub właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na

koszt własny odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie

przywrócić roboty do stanu sprzed odkrywek.

3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuję odpowiednim wpisem  do

dziennika budowy  lub na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez

właściwego Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy.

4. Odbiory częściowe  dokonywane będą przez branżowego Inspektora nadzoru

inwestorskiego przy uwzględnieniu zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu

rzeczowo- finansowego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów częściowych

wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie

działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym skutecznym

poinformowaniem branżowego Inspektora nadzoru inwestorskiego o dokonanym wpisie w

dzienniku budowy.

5. Przystąpienie do odbioru końcowego  przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie, jednak nie

później niż  w terminie  14  dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego

zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. W czynnościach odbioru

będą brali udział w szczególności przedstawiciele Zamawiającego,  Inspektorzy nadzoru

oraz kierownik budowy i  przedstawiciel Wykonawcy.

6. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o gotowości do odbioru  dołączyć:

1) wypełniony dziennik budowy, w którym inspektorzy nadzoru inwestorskiego –

potwierdzili zakończenie wszystkich robót budowlanych;

2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi ewentualnymi  zmianami

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora

nadzoru i  projektanta – jeżeli takie wystąpiły;

3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz

dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia –

jeżeli dotyczy;

4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez

wykonawcę badań, sprawdzeń oraz protokoły odbioru robót branżowych objętych

zamówieniem- jeżeli dotyczy;

5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem

budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i

porządku terenu budowy, a także w razie korzystania - ulicy, sąsiednich nieruchomości,

o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, z projektem budowlanym;

6) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i

ostemplowane przez kierownika budowy i branżowego inspektora nadzoru

inwestorskiego), po jednym egzemplarzu;

7) powykonawcze zestawienie rzeczowo-finansowe z podziałem na branże;

8) obmiary geodezyjne;

9) potwierdzenie złożenia zawiadomienia do właściwego organu nadzoru budowlanego o

zakończeniu budowy, złożone na co najmniej 14 dni przed datą odbioru końcowego lub

pismo właściwego organu o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia o zakończeniu robót

budowlanych i nie wniesieniu do nich sprzeciwu jeżeli istnieje taki obowiązek.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje nieważnością

zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego.

7. Z czynności odbioru końcowego Wykonawca  sporządza protokół zawierający ustalenia

dokonane  w toku odbioru.

8. Odbiór końcowy następuje  na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez

Zamawiającego i właściwych Inspektorów nadzoru,

9. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie

osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego

wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku

przekroczenia terminu zakończenia robót, oznacza to zwłokę  w rozumieniu niniejszej

umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych;

10.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu

przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

Wykonawcy,

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po

raz drugi na koszt Wykonawcy,

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może:

- w przypadku wad istotnych- odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub

dokończenia niewykonanych (niezakończonych) robót określonych w przedmiocie

zamówienia.  W  przypadku  rozpoczęcia czynności odbiorowych Zamawiający może

odmówić dokonanie odbioru i określić w protokole powód nieodebrania robót i termin

usunięcia wad lub dokończenia przedmiotu zamówienia.

- w przypadku wad nieistotnych - dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad.

Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich

sytuacjach będzie termin usunięcia wad, z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kar

umownych.

11.Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu

wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania

zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności

przedstawiciele Zamawiającego, Inspektorzy nadzoru oraz kierownik budowy

/przedstawiciel  Wykonawcy;

12.Nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania innemu

podmiotowi na rachunek i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty

Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także z

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co

Wykonawca wyraża zgodę.

§ 6

TERMIN REALIZACJI

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się od dnia  podpisania umowy.

2. Termin  zakończenia zamówienia- nie później jak w przeciągu 70 dni od dnia

zawarcia umowy. obejmuje  Termin zakończenia obejmuje zakończenie realizacji

wszelkich robót umownych związanych z przedmiotem umowy, łącznie z pracami

geodezyjnymi.

§ 7

OSOBY DO KONTAKTÓW

1. Osoby odpowiedzialne za realizację  umowy ze strony Wykonawcy są

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2.  Nadzór  nad realizacją  umowy Zamawiający powierza : ……………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY. RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI

1. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania

dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego i terenu budowy przez Zamawiającego i

trwa do dnia odbioru końcowego.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie

wykonywania  przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń

w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz spowodowane przerwy w

korzystaniu z sieci w szczególności światłowodowej i elektroenergetycznej, a także

uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek prowadzenia robót.

3. W przypadku wystąpienia bezpośrednio do Zamawiającego z roszczeniem wynikającym

z działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie

zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone

prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na cały okres trwania umowy ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności związanej z realizacją  niniejszej

umowy.

5. Wykonawcy występujący wspólnie o realizację przedmiotu zamówienia  /konsorcjum/,

ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady i

gwarancji jakości przedmiotu umowy wynosi …………….miesięcy licząc od dnia

odbioru  przedmiotu umowy.

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości także

po terminie określonym w ust. 6, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

8. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady będzie wykonywana zgodnie z

przepisami Kodeksu Cywilnego.

9.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie

usuwania wady.

10.Zamawiający pisemnie zgłasza Wykonawcy wykrycie wady, jednocześnie określa termin

i miejsce oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Jeżeli

Wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający

jednostronnie określa sposób usunięcia wady.

11.W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi

i gwarancji jakości, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi

na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania  należności z tego

tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą/rachunkiem. W

przypadku nieuregulowania należności, Zamawiającemu przysługuje prawo jej potrącenia

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w przypadku gdy wartość

wykonanych robót przekracza wartość zabezpieczenia Zamawiający wstawi Wykonawcy

fakturę do zapłaty zawierającą koszty niepokrytych należności

12.Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa

w przypadkach określonych w § 581 Kodeksu Cywilnego.

13.Warunki gwarancji:

1) Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia

mechaniczne nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających

z błędów technologicznych i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie

wykonanego przedmiotu zamówienia;

2) W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia

wady w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe

technicznie w terminie uzgodnionym przez Strony. Jeżeli Strony nie uzgodnią terminu

usunięcia  wady, Zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym Wykonawca

zobowiązany jest usunąć wadę;

3) Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji urządzeń i

materiałów zgodnie z zapisami dokumentów gwarancyjnych;

4) Uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w

miejscu ich montażu. W przypadku konieczności ich transportu będzie się to

dokonywać  staraniem i na koszt Wykonawcy;

5) Zamawiający wyznaczy ostateczny gwarancyjny przegląd z udziałem przedstawiciela

Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości ustalonego w umowie. O

terminie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę co najmniej

5 dniowym wyprzedzeniem.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi  zabezpieczenie   należytego wykonania umowy przed zawarciem

umowy,  w  formie   …………………………………………………………………

w wysokości ………………………………zł. słownie :

……………………………………………………( 5% ceny całkowitej podanej w ofercie

brutto).

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy.

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji  bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy Wykonawcy.

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

5. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub

gwarancji kwotę nie przekraczającą  30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest

zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

6. Zamawiający nie przewiduje dokonania częściowego zwrotu zabezpieczenia po

wykonaniu części zamówienia.

7. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia musi wynikać, że

zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w zakresie przedmiotowego

zamówienia publicznego.

8. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust.1 ustawy Pzp.  Zmiana formy

zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokości.

9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego  wykonania umowy w formie

dokumentowej (np. gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej), w sytuacji wydłużenia terminu

realizacji przedmiotu zamówienia określonego § 6  ust 2,  Wykonawca zobowiązany jest w

dostarczyć aneks do dokumentu gwarancyjnego wydłużający termin jej ważności.

§ 10

KARY I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

zobowiązań umownych w formie kary umownej,  w następujących przypadkach i

wysokościach :

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy -  w wysokości  0,1 % wynagrodzenia

ryczałtowego  brutto określonego w § 4  ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od

dnia upływu terminu umownego zakończenia robót,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi

- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego  w  § 4 ust. 1

umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich

usunięcie,

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn za które

odpowiada   Wykonawca -  w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego  brutto

określonego w § 4  ust. 1 umowy.

4) w przypadku stwierdzenia Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu

zgodnie z zapisami § 13 umowy- w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony

przypadek,

5) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o

podwykonawstwo  dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, którego brak

zapłaty dotyczy;

6) w przypadku nieprzedłożenia  Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w

wysokości 1 000 zł. brutto  za każdy stwierdzony przypadek;

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany-  w wysokości 1 000 zł brutto za każdy stwierdzony

przypadek;

8) W przypadku zaniechania obowiązkowi zmiany wysokości wynagrodzenia

Podwykonawcy wynikającej ze zmiany cen materiałów lub kosztów dotyczących

zobowiązania Podwykonawcy,  w sytuacji gdy wobec Wykonawcy dokonano zmiany

wysokości wynagrodzenia z tego tytułu - w wysokości 1000 zł brutto  na każde

zdarzenie.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego

brutto określonego w § 4 ust. 1 z zastrzeżeniem, że kara nie obowiązuje, jeżeli

odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 11 o odstąpieniu od

umowy.

3. Wykonawca  zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia

otrzymania wezwania do zapłaty - noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez

Wykonawcę  temu terminowi, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty

obciążeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy, no co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości potrącenia

kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłaty kary umownej

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania stosownej noty obciążeniowej, z

zastrzeżeniem art. 15 r¹ ust. 1 – 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r.

poz. 374 z późn. zm.).

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy –

do 25% wartości brutto wynagrodzenia  ryczałtowego określonego w § 4 ust. 1 umowy.

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli

powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 11

- ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi

bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu

wykonania części umowy.

2. Zamawiający może również  odstąpić  od umowy, jeżeli zajdzie co najmniej jedną z

następujących okoliczności :

- Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp;

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE,z uwagi na to, że Zmawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

- Jeżeli  Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania się Wykonawcy od

wypłaty należnego im wynagrodzenia, lub łączna kwota bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy stanowi sumę większa niż 5% wartości brutto umowy określonej  w § 4 ust. 1 umowy;

5)  W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru końcowego z przyczyn zawinionych przez

Wykonawcę.

3. Poza postanowieniami ust. 1 ,2 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 dni

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następującym przypadku gdy:

- został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie restrukturyzacyjne lub rozwiązanie Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

- Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności,  gdy wykonuje roboty z udziałem Podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody,

- Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót na okres dłuższy  niż 7 dni,

- gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 20% wartości  wynagrodzenia ryczałtowego brutto  określonego  w § 4 ust. 1 umowy.

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu

wykonania części umowy.

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający pozostaje w

zwłoce w zakresie obowiązku zapłaty faktur ponad 30 dni i mimo dodatkowego wezwania

do zapłaty nie ureguluje tego zobowiązania w terminie 14 dni od dnia otrzymania

wezwania.

5. Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w

formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia poprzez pisemne oświadczenie.

6. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi

w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych,

a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym

przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku nie przystąpienia

przez Wykonawcę w powyższym terminie  do inwentaryzacji robót, Zamawiający

upoważniony jest do jednostronnej inwentaryzacji  tych robót  na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiającym

na koszt strony,  z której powodu nastąpiło odstąpienie  od umowy.

§ 12

DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy Pzp  przewiduje możliwość dokonania zmiany

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonani

wyboru Wykonawcy. Zakres zmian obejmuje:

1) zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy - przedłużenie terminu wykonania

przedmiotu umowy, w przypadku:

- przestojów i opóźnień będących po stronie Zamawiającego,

- działania sił wyższych (klęski żywiołowe, itp.) ,

- niesprzyjających  warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie

robót budowlanych, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i

obowiązującymi  przepisami prawa,

- wystąpienia opóźnienia  w wydaniu  zezwoleń, uzgodnień, decyzji  itp.  przez

odpowiednie  organy administracyjne czy podmioty branżowe, z przyczyn

niezawinionych  przez Wykonawcę,

-   wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych w

dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem  podstawowym, a niezbędnych

do realizacji zadania uzgodnionych pisemnie przez obie strony,

-   wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie

okresu realizacji umowy, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi oraz sytuacji przedłużenia

obowiązywania lub konieczności wprowadzenia rozwiązań związanych z

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych lub grożącego powstaniem szkody w

znacznych rozmiarach, jak również działania osób trzecich uniemożliwiających

wykonywanie prac, których działania nie są konsekwencją winy jakiejkolwiek ze stron,

-  stwierdzenie wpływu w/w okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi

na podstawie dowodów przedłożonych przez Wykonawcę, potwierdzających  wpływ

w/w okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu  umowy, w tym termin jej

realizacji;  .

- wstrzymania prowadzonych robót poprzez akty władzy i administracji publicznej

o ile żądanie lub nakaz nie nastąpił z winy Wykonawcy.

Warunki tej zmiany: wpis kierownika budowy, w dzienniku budowy potwierdzony przez

inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego o braku

możliwości prowadzenia robót budowlanych ze wskazaniem przyczyn

uniemożliwiających ich prowadzenie.

Zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy wymaga zmiany i zatwierdzenia

przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego;

2) zmianę  w zakresie podwykonawstwa : Wykonawca może zmienić podwykonawcę,

lub zrezygnować z Podwykonawcy. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z

Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego  zasoby Wykonawca powoływał się, na

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy  Pzp, w celu wykazania spełniania

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca

powoływał się w trakcie  postępowania  o udzielenie zamówienia,  przedstawiając

Zamawiającemu dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z

datą nie późniejszą  niż wystąpienie w/w  zmian;.

3)  zmianę rozwiązań technicznych i technologicznych ( wymiarów, położenia lub

wysokości części robót budowlanych wynikających np. z uzgodnień z odpowiednimi

organami);

4) zmianę wynagrodzenia w przypadku:

-   zmiany wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, w przypadku zmiany ustawowej

wysokości należnego  podatku VAT,

-   konieczności wykonania robót zamiennych jeżeli wprowadzone zmiany będą miały

wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub konieczności

wykonania robót dodatkowych,

-  wprowadzenia innych zmian w przepisach obowiązujących mających bezpośredni

wpływ na wysokość wynagrodzenia tj. zmian w przepisach dotyczących minimalnej

stawki wynagrodzenia;

5) zmianę w zakresie Personelu Wykonawcy :

- Zamawiający może żądać zmiany osoby pełniącej funkcje kierownik budowy oraz

kierownika robót, jeżeli uzna że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków.

Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę na inną osobą z

wymaganymi uprawnieniami, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania

Zamawiającego, po dostarczeniu Zamawiającemu stosownych dokumentów

potwierdzających posiadanie uprawnień przez w/w osoby do pełnienia funkcji

kierownika budowy/kierownika robót.

Zmiana osoby pełniącej funkcje kierownika budowy oraz kierownika robót może

nastąpić poprzez  pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. Zmiana taka nie

wymaga do swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy.

2. UWAGA: W przypadku, gdy dokonanie zmiany wymaga dokumentacji projektowej, strona

inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian

wraz  z niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami pozwalającymi na jego realizację.

3. Zmiany  postanowień  umownych  nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.

4. Zmiany dokonane z  naruszeniem  warunków określonych  w § 12 podlegają

unieważnieniu, a na miejsce unieważnionych wchodzą postanowienia umowne w

pierwotnym brzmieniu.

§ 13

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia   Podwykonawcy.

Przez podwykonawcę należy rozumieć Podwykonawców i dalszych Podwykonawców

biorących udział w realizacji przedmiotu umowy, którzy zawarli zaakceptowaną przez

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub

którzy  zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której

przedmiotem są dostawy lub usługi.

2. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia  Podwykonawcy,

powinień wskazać w ofercie tę część zamówienia, oraz podać nazwy ewentalanych

Podwykonawców,  jeżeli są już znani.

3. W przypadku zamówień na roboty budowolane, które mają być wykonane w miejscu

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda aby

przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane

kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w takie roboty

budowlane, jeżeli sa już znani.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do

przedmiotowej informacji, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane

informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza

powierzyć realizację robót budowlanych.

4. Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec Podwykonawcy- nie będącego

podmiotem udostępniającym zasoby, podstawy wykluczenia , o których mowa w art. 108

ustawy Pzp. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o

którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące

tego Podwykonawcy.

5. Jeżeli wobec Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,  Zamawiający żądą, aby

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego Podwykonawcę

pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do reliazacji części zamowienia.

6. Jeżeli  zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1  w celu wykazania

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

8. Wykonawca  zamierzający powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy jest

obowiazany przedłożyć Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowalne, a także projekt jej zmiany oraz poświadczonej za

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem

są roboty budowlane, i jej zmiany.

Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedłoży odpis z KRS

Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzający uprawienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy  do jego

reperezntowania.

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i

obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między

Zamawiającym a Wykonawcą.

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są

roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia

Zamawiającemu projektu tej umowy,  przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

11.Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może  być dłuższy niż 30 dni od dnia

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub

rachunku.

12.Zamawiający  w terminie 7 dni zgłasza  w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty

budowlane, w przypadku gdy nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach

zamówienia, gdy  przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w

ust.  11, gdy  zawiera postanowienia niezgodne z ustępem  9.

13.Niezgłoszenie zastrzeżeń , o których mowa w ust. 12 do przedłożonego projektu umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w

umowie, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

14.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

15.Zamawiający, w terminie 7 dni  zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w

przypadku gdy umowa ta nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

gdy  przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.  11, gdy

zawiera postanowienia niezgodne z ustępem  9.

16.Niezgłoszenie sprzeciwu, o których mowa w ust. 15 do przedłożonej umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się

za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

17.W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem

są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wyłączeniem umów o

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy oraz umów  o

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w

dokumentach zamówienia. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości

większej niż 20 000 złotych.

18.W przypadku umów o których mowa w ust. 17 , jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia  jest

dłuższy niż określony w ust. 11, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

19.W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia  przysługującego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę

o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane, lub który zawarł

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez

Wykonawcę, Podwykonawcę  lub dalszego Podwykonawcę.

20.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19  dotyczy wyłącznie należności powstałych po

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność

z oryginałem  kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub

usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21.Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić

Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty

wynagrodzenia   Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o

terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  W

uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem

Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

22.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez

Zamawiającego,  Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej

wątpliwości  Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu

płatność się należy albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność

takiej zapłaty.

23.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

24.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę

większą niż 5 % wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

25.W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez zgody

Zamawiającego, zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody  Zamawiającego

oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo

zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest  zwolniony z odpowiedzialności na

zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy.

26.Wykonawca korzystający z udziału Podwykonawców pełni funkcję koordynatora podczas

wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad.

27.Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy czy

dalszego Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje

Podwykonawca albo dalszy Podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań

dotyczących udziału w postępowaniu określonych w SWZ lub nie dają rękojmi należytego

wykonania powierzonych Podwykonawcy czy dalszemu Podwykonawcy  robót.

28.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z ze zmiany albo

odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa

wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowiła  podstawy do zmiany

terminu  zakończenia  robót.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający,  w zakresie  wymagań zatrudnienia przez wykonawcę (lub podwykonawcę)

w myśl art. 22 paragraf 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy,   wymaga zatrudnienia

na  podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji

zamówienia,  ale w ilości zadeklarowanej  w  złożonej  ofercie- dla kryterium :

podlegającego ocenie - Aspekty społeczne. Wymóg zatrudnienia  dotyczy zatrudnienia

pracowników fizycznych, wykonujących na budowie prace ogólnobudowlane, w

szczególności wykonujących roboty przygotowawcze, związane z budową  konstrukcji

dróg i ciągów pieszych, wykonywaniem nawierzchni różnego typu, wykonywaniem sieci i

instalacji, z wyłączeniem osób kierujących budową, świadczących usługi doradcze,

transportowe,  najmu sprzętu oraz geodezyjne.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający  zastrzega sobie prawo do samodzielnego

lub za pośrednictwem odpowiednich organów,  kontrolowania w każdym momencie

realizacji zamówienia, sposobu wykonywania zamówienia. Kontrola odbywać się będzie

w  miejscu realizacji zamówienia i ma na celu weryfikacje rzeczywistych warunków jego

wykonywania, w szczególności weryfikację udziału wskazanych przez wykonawcę  w

ofercie osób przy wykonywaniu zamówienia zatrudnionych ze stosunku pracy.

3. W przypadku wystąpienia podczas realizacji niniejszej umowy potrzeby rozstrzygnięcia

spraw lub problemów Strony będą je podejmować bez zbędnej zwłoki.

4. Ewentualne  spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony

zobowiązują się rozwiązać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności

ustalenia  kompromisu - będą rozstrzygane przez Sąd  właściwy dla siedziby

Zamawiającego.

5. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa,  będą miały  zastosowanie

odpowiednie przepisy ustawy Pzp, przepisy Kodeksu cywilnego - jeżeli przepisy ustawy

Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej, a do spraw  procesowych przepisy

Kodeksu postępowania cywilnego.

6. Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden  egzemplarz

dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego).

# ZAMAWIAJĄCY				WYKONAWCY

Nie wnoszę zastrzeżeń pod

pod względem formalno-prawnym