PROJEKT

Zał. Nr 3

Umowa

zawarta dnia ............................... 2025 r., w ………………………..,

pomiędzy:

Gmina Małomice, Pl. Konstytucji # Maja 1, 67-320 Małomice,

NIP: 924-18-65-215, REGON 970770391,

zwana w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

reprezentowana przez:

Burmistrza Małomic – Pana Pawła Gorzków

przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Barbary Kurowskiej

a

…………………………z siedzibą w………………….……………….,

NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”,

reprezentowaną przez ................................

o następującej treści:

Umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przeprowadzonej procedury o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro.

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn. „Odbudowa wzmocnienia brzegowego kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Małomicach” zgodnie z formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót będących przedmiotem umowy w poszczególnym asortymencie wyszczególnionym w formularzu kosztorysu ofertowego stanowiącym załącznik nr 2.

§ 2

Termin realizacji umowy

1. Termin realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ustala się na: 30 sierpnia 2025r

2. Za termin zakończenia robót uważa się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia i gotowości do odbioru robót.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezalenych od Wykonawcy, skutkujących niemożliwością dotrzymania terminów określonych w ust. 2, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

§ 3

Przedstawiciele stron

Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest Pan Tobiasz Ćwik – telefon, 784 411 993, Pan Artur Feliński – telefon 663 734 820, ze strony Wykonawcy jest …………………….. – telefon …………………………

§ 4

Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przeprowadzenie odbioru robót - Zamawiający, na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru, o którym mowa w § 2, ust. 3 wyznaczy termin odbioru robót, w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnieciu gotowości do odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Strony sporządzą protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia, w szczególności Zamawiający wyznaczy terminy usunięcia wad i usterek ewentualnie stwierdzonych podczas odbioru. Zamawiający może podjąć decyzję o wstrzymaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie wad i usterek, uniemożliwiających odebranie Przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru, do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych;

2) zapłata za wykonane i odebrane roboty.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w oparciu o załączony kosztorys ofertowy,

2) w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9, ust. 1, Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, przeglądów, pomiarów i odbiorów;

3) Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących zdrowia i BHP, a mające zastosowanie do Wykonawcy,

4) Wykonawca jest zobowiązany do składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwać wszelkie odpady z terenu budowy, przestrzegając przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, w szczególności przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992 ze zm.),

5) Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność za:

- przyjęty teren robót do dnia protokolarnego odbioru, przez Zamawiającego;

- wszystkie realizowane roboty i koordynację  tych robót.

§ 5

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na czas realizacji robót objętych Umową.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, w ramach wynagrodzenia umownego, wszelkich szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (w tym szkód wyrządzonych osobom trzecim).

§ 6

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy Stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy na kwotę brutto ………………….zł, (słownie złotych: ……………………………………………………………………)

§ 7

Rozliczenie i płatności

1. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokoły odbioru robót.

2. Wykonawca dostarczy prawidłowo wystawią fakturę do siedziby Odbiorcy. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

3. Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury będzie dokonywana przez zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

4. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu zamawiającego.

§ 8

Rękojmia

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy wynosi 36 miesięcy od daty zakończenia ostatniego odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wady przed upływem tego terminu.

2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgłoszenia przez zamawiającego wad, o których mowa w niniejszym paragrafie, to Zamawiający może zleci_ usuniecie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 9

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zakresu robót określonego w zleceniu, o którym mowa – w wysokości 0,5 % kwoty netto określonej w § 6,

2) za każdy dzień zwłoki, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady– w wysokości 0,5 % kwoty netto określonej w § 6,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20 % kwoty netto określonej w § 6,

4) za odstąpienie na podstawie § 10 ust 1. Pkt 3) w wysokości 30% kwoty netto określonej w § 6.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie rękojmi. Jeżeli, pomimo uzgodnienia terminu usunięcia stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie przystąpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je nieprawidłowo, Zamawiający zleci ich wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeż zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.

3)Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do jej wykonania.

§ 11

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w niniejszej Umowie. Zmiana niniejszej Umowy nie może dotyczyć treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego dotyczących swoją regulacją przedmiotu umowy, w szczególności przepisu kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygniecie sądu powszechnego właściwego dla siedziby zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy,

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA: