WZÓR UMOWY

# UMOWA

Zawarta w dniu	2026 roku w Małomicach, pomiędzy:

# Gminą Małomice,

Pl. Konstytucji 3 Maja 1

67-320 Małomice

NIP 924-18-65-215

reprezentowaną przez:

Pawła Gorzków – Burmistrza Małomic

przy kontrasygnacie Barbary Kurowskiej – Skarbnika

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

……………………………………..,

……………………………………...

……………………………………...

………………………………………

……………………………………… reprezentowanym przez:

………………………………………. zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

w rezultacie udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przekształcenie części budynku po byłym PKP na potrzeby MZGK – wykonanie dokumentacji technicznej” w miejscowości Małomice, dz. nr 135/12, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 1 kwietnia 2026 r. oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………………, które stanowią integralną część niniejszej umowy, zawarto umowę następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przekształcenie części budynku po byłym PKP na potrzeby MZGK – wykonanie dokumentacji technicznej” w miejscowości Małomice, dz. nr 135/12.

- Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

- wykonanie inwentaryzacji istniejącego obiektu,

- opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej,

- sporządzenie projektu budowlanego,

- sporządzenie projektu technicznego (wykonawczego),

- opracowanie dokumentacji projektowej we wszystkich branżach, w tym: a) konstrukcyjnej (w tym ocena stanu technicznego oraz ewentualna ekspertyza i projekt wzmocnień), b) elektrycznej (instalacje elektryczne, oświetlenie, instalacje odgromowe, teletechniczne, systemy ppoż.), c) sanitarnej (instalacje wod-kan, c.o., wentylacja, klimatyzacja, c.w.u.),

- zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,

- opracowanie dokumentacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z uzgodnieniem,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót,

- uzyskanie warunków technicznych przyłączy,

- pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

- Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego.

- Szczegółowe wymagania określone są w zapytaniu ofertowym oraz ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

# § 2

- Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem zarejestrowanym w wykazie podmiotów pro-wadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106) jako zarejestrowany podatnik VAT oraz że numer rachunku bankowego, o którym mowa w § 5 ust. 5, figuruje w powyższym wykazie.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiotem umowy jest nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

# § 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie będące przedmiotem umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym, złożoną ofertą oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami szczególnie przepisami techniczno-budowlanymi, normami, sztuką budowlaną oraz ustalonymi w niniejszej umowie warunkami.

- Wykonawca oświadcza, że posiada polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.

# § 4

- Wykonawca przystąpi do prac projektowych związanych z wykonaniem przedmiotu niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 w terminie do dnia 30 września 2026 r.

- Wykonawca udziela obligatoryjnej gwarancji 36 miesięcy na przedmiot zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty, gwarancja obligatoryjna nie podlega punktacji. Gwarancji dodatkowej wykonawca może udzielić.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji do użytkowania i podpisania komisyjnie protokołu odbioru robót.

# § 5

- Wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 nie przekroczy kwoty: ……... zł netto (słownie: …….……...zł .../100),	zł

brutto (słownie: …………... zł  /100), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może stanowić podstawy do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Strony zgodnie oświadczają, że rozliczenia dokumentujące nabycie usług przez Gminę Małomice będą realizowane z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

…………………………………. (nazwa kontrahenta)  zobowiązuje się do wystawiania faktur ustrukturyzowanych w strukturze logicznej FA(3) w sposób następujący:

w elemencie „Podmiot2” (nabywca) należy wskazać dane:

Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice,

identyfikator podatkowy NIP: 924-18-64-215,

w elemencie „Podmiot3” należy wskazać dane:

Urząd Miejski w Małomicach

Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice

identyfikator podatkowy NIP: 924-100-12-01

- Prawidłowo wystawiona faktury ustrukturyzowana zgodnie z wytycznymi stanowi warunek jej uznania za skutecznie doręczoną oraz przyjęcia do rozliczenia przez Gminę Małomice.

- Do podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, upoważniona jest osoba wymieniona w § 7 ust. 1.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Zapłata	wynagrodzenia	nastąpi	na	rachunek	bankowy	Wykonawcy	nr………………..prowadzony przez……………..

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

# § 6

- Wykonawca oświadcza, że wszelkie materiały wchodzące w skład Prac, stanowiące utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach po- krewnych (Dz.U.2018.0.1191) wykonana samodzielnie i będzie wyłącznym właścicielem praw autorskich do tychże utworów, które to prawa będą nieograniczone i wolne od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich.

- Zamawiający nabywa majątkowe prawa do wszystkich utworów powstałych w ramach Prac na wyłączność, w tym między innymi autorskie prawa majątkowe oraz prawo własności do pełnej dokumentacji dotyczącej Prac z chwilą podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego poszczególnych elementów Prac i zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia za dany etap Prac, a Wykonawca oświadcza, że prawa te przenosi.

- Wykonawca zobowiązuje się, na podstawie niniejszej umowy, do przeniesienia praw autorskich na określonych polach eksploatacji, obejmujących w szczególności uprawnienie do utrwalania i zwielokrotniania elementów Prac, w tym techniką drukarską, re- prograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

- Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na wprowadzanie przez Zamawiającego zmian do prac i odpowiedniej dokumentacji oraz na zlecanie tych zmian przez Zamawiającego oraz wykorzystywanie ich w działalności gospodarczej Zamawiającego, wedle swobodnego uznania Zamawiającego. Wykonawca niniejszym przekazuje Zamawiające prawo udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

# § 7

- Po podpisaniu umowy osobą ze strony Zamawiającego wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu umowy, odpowiedzialną za jej nadzór oraz odbiór przedmiotu umowy będzie Tobiasz Ćwik, tel. 784 411 993, Artur Feliński, tel. 663 734 820.

- Po podpisaniu umowy Wykonawca wyznacza osoby do realizacji przedmiotu umowy:

…………………………….; tel. …………....

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 wymaga pod rygorem nieważności pisemnego zawiadomienia drugiej strony i nie wymaga zawierania aneksu.

# § 8

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

  - za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w

§ 5 ust. 1 umowy;

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 z przysługującego mu wynagrodzenia.

- O ile kary umowne nie zostaną potrącone zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu poprzednim, kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

# § 9

- Przedmiot umowy objęty jest gwarancją.

- Okres gwarancji na wykonane prace dla przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi 36 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.

- Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o każdej zmianie nr telefonu lub adresu e-mail, pod rygorem uznania zgłoszenia za skuteczne.

# § 10

- Wszelkie informacje, co do których Wykonawca powziął wiadomość w związku z wykonaniem bądź podpisaniem niniejszej umowy, objęte są klauzulą poufności w czasie trwania niniejszej umowy, jak również po jej ustaniu.

- Obowiązek zachowania tajemnicy opisanej w ust. 1, nie dotyczy informacji oficjalnie ujawnionych przez Zamawiającego lub informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

- Tajemnicą nie jest objęty fakt zawarcia umowy pomiędzy Stronami oraz warunki umowy.

# § 11

- W związku z zawarciem umowy Wykonawca udostępnia Zamawiającemu dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę, przy podpisaniu umowy, dane osobowe osób, o których mowa w § 7 ust. 2 w zakresie określonym w tym ustępie.

- Z chwilą udostępnienia danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę administratorem tych danych staje się administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Małomic.

- Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1, z późn. zm.), zwanym jako „RODO”. Zamawiający wykonuje wobec osób reprezentujących Wykonawcę, którego dane osobowe będzie przetwarzał, obowiązek informacyjny zgodnie z klauzulą stanowiącą załącznik do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować na piśmie osoby, o których mowa w § 8 ust. 2, o udostępnieniu ich danych osobowych Zamawiającemu oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym udostępnieniem związanych, zgodnie z art. 13 lub 14 RODO.

- Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO, wzór oświadczenia stanowi załącznik do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zna i stosuje RODO oraz inne obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, jak również daje gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

# § 12

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem

§ 8 ust. 3.

- Zmiany numerów telefonów, faksów, adresów (w tym poczty elektronicznej) nie wymagają zachowania formy wskazanej w ust. 1. Strony zobowiązują się wzajemnie do pisemnego informowania o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 1 dnia roboczego od ich wprowadzenia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności przekroczenia o co najmniej 10 dni terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1. Prawo odstąpienia może być wykonane najpóźniej w ciągu 30 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia od umowy.

- Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Odstąpienie od umowy nie ogranicza Zamawiającemu możliwości dochodzenia kar umownych, jak również odszkodowań.

# § 13

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.).

- Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nią związane w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.