Małomice, dnia 10 czerwca  2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót objętych projektem  „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małomicach.”   w formule zaprojektuj i wybuduj

Znak sprawy:  ZP.271.3.2026

Gmina Małomice  zaprasza do składania ofert na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w zakresie budowy drogi gminnej obejmującego pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małomicach.”  w formule zaprojektuj i wybuduj. Do obowiązków inspektora nadzoru będzie należał również  nadzór nad wykonanie dokumentacja projektowej, dokonanie zgłoszenia, uzyskanie pozwoleń i pozwolenia, opinie, inwentaryzacja

I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe

Gmina Małomice,

Pl. Konstytucji 3 Maja 1

67-320 Małomice,

woj.  Lubuskie

NIP 9241864215

REGON 970770391

godziny pracy : poniedziałek – piątek 7:30-15:30

tel. 68-376-90-27

fax  68-376-90-27.

e-mail: urzad@malomice.pl

adres strony internetowej: www.malomice.pl

II. Tryb

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą  z dnia 11 września 2019  r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25.)

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestycyjny, całego procesu inwestycyjnego obejmującego   wykonanie dokumentacja projektowej, dokonanie zgłoszeń, uzyskanie pozwoleń i  opinie jeżeli będą wymagane oraz  sprawowanie nadzoru nad robotami budowlanymi wynikającymi z realizacji inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małomicach.”  w formule zaprojektuj i wybuduj.

Na etapie projektowania   nadzór obejmować będzie w szczególności:

- weryfikacja zgodności opracowywanej dokumentacji projektowej z:

- programem funkcjonalno-użytkowym (PFU),

- audytem energetycznym,

- innymi dokumentami,

- warunkami umowy,

- decyzjami administracyjnymi,

- obowiązującymi przepisami i normami,

- opiniowanie i zgłaszanie uwag do projektów budowlanych i wykonawczych,

- kontrola kompletności dokumentacji projektowej,

- udział w naradach koordynacyjnych dotyczących rozwiązań projektowych,

identyfikowanie ryzyk projektowych mogących wpływać na koszt, termin lub jakość realizacji.

Na etapie wykonawstwa reprezentowanie inwestora na budowie.

Wykonanie wyżej wymienionych   prac w tym robót budowlanych jest przedmiotem zamówienia publicznego  ogłoszonego w https://ezamowienia.gov.pl   pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małomicach.”   Pełna dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: -  do pobrania  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-94e4cab4-6f7f-4de0-9345-f97dc32e775c

Wyciąg z opisu przedmiotu zamówienia:   Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację  robót budowlanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małomicach” realizowany w formule „Zaprojektuj i wybuduj” obejmujący wykonanie kompleksowej termomodernizacji wielokondygnacyjnego budynku szkolnego o nieregularnym obrysie zewnętrznym, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek w całości służy realizacji zadań szkoły, o  powierzchni pomieszczeń wynoszącej  2 562,05 m2 , o regulowanej temperaturze.

Zakres obejmuje  między innymi :

- Wykonanie dokumentacja projektowej, dokonanie zgłoszenia, uzyskanie pozwoleń i pozwolenia, opinie, inwentaryzacja.

- Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu budowy, zaplecze budowy;

- Demontaż oraz zabezpieczenie urządzeń i wyposażenia pomieszczeń;

- Rozbiórka i ponowne ułożenie opaski, dróg, chodników z kostki brukowej przy budynku;

- Wykonanie rusztowań i pomostów, odbiór rusztowań;

- Roboty demontażowe na ścianach i utylizacja;

- Przygotowanie podłoża, gruntowanie ścian;

- Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem na klej z kołkowaniem, zbrojenie siatką na klej, wykonanie tynku silikatowego zgodnie z technologią producenta;

- Demontaż istniejącego pokrycia i utylizacja;

- Warstwy wyrównawcze i przygotowanie podłoża;

- Docieplenie stropodachów wełną mineralną;

- Wykonanie nowego pokrycia dachu papą termozgrzewalną;

- Demontaż i utylizacja istniejącej stolarki okiennej;

- Montaż stolarki okiennej wraz z montażem parapetów,  obróbka kompleksowa;

- Montaż nawiewników okiennych;

- Demontaż i utylizacja stolarki drzwiowej;

- Montaż stolarki drzwiowej wraz obróbką;

- Modernizacja źródła ciepła CO wraz automatyką kotłowni;

- Demontaż i montaż nowej instalacji CO wraz z rozdziałem;

- Demontaż starych i montaż nowych grzejników;

- Montaż zaworów termostatycznych na nowych grzejnikach;

- Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 25 kWp z magazynem energii (o pojemności 45,0

kWh o mocy minimalnej 20 kW) wraz z konstrukcją, osprzętem;

- Demontaż i utylizacja instalacji elektrycznej, oświetlenia, rozdzielnic i przewodów;

- Montaż nowej instalacji elektrycznej, rozdzielnic, oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu;

- Montaż oświetlenia elektrycznego na energooszczędne, dobór na podstawie pomiarów własnych;

- Montaż dodatkowej instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem;

- Utylizacja pozostałych elementów rozbiórkowych,

- Uzupełnienia tynków, gładzi i malowanie pomieszczeń w których wykonywano roboty;

- Wykonanie pomiarów, rozruchów i sprawdzeń.

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej zgłoszenia zakończenia robót.

- Rozbiórka rusztowań, zaplecza budowy, porządkowanie terenu.

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w programie  Funkcjonalno-Użytkowym  wykonanym przez PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Michał Gancarczyk z uwzględnieniem założeń  ujętych w   Audycie Energetycznym i Audycie Energetycznym ex-ante korekta Wykonawca Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. Z o.o.  ul. Armii Krajowej, Sulechów

Wymagania dot. sposobu realizacji prac objętych zamówieniem – w szczególności dot. stosowania zasady DNSH oraz Standardów dostępności.

Opracowano w szczególności na podstawie:

• regulaminu naboru wniosków nr KPOD.03.05-IW.04-001/24 wraz z załącznikami,

• rozporządzenia delegowanego KE 2021/2139,

• Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

I. Przed przystąpieniem do prac należy zaktualizować (lub opracować) projekty budowlane i/lub techniczne w taki sposób, aby wspomagały obieg zamknięty, a w szczególności wskazywały – z uwzględnieniem odniesienia do normy ISO 20887 lub innych norm w zakresie oceny możliwości demontażu lub dostosowania budynków – w jaki sposób zapewniono wyższy poziom zasobooszczędności, możliwości dostosowania, elastyczności i możliwości demontażu w celu umożliwienia ponownego użycia i recyklingu.

II. Wykonawca dokumentacji technicznej przygotuje dokumentację dotyczącą stosowania zasady DNSH w sposób dopasowany do docelowego scenariusza realizacyjnego. Wykonawca dokumentacji technicznej powinien rozważyć w tym zakresie przygotowanie m.in. (brak przygotowania któregokolwiek z poniżej wymienionych dokumentów powinien zostać szczegółowo umotywowany):

1) Wykazu odpadów, które mogą powstać w związku z realizacją termomodernizacji budynku.

2) Audytu przedrozbiórkowego, mającego na celu analizę jakościową i ilościową strumieni odpadów oraz określenie możliwości ich zagospodarowania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i Protokołem UE, dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki.

3) Wszelkich działań mających na celu ograniczanie emisji hałasu, pyłu i innych substancji w trakcie robót budowlanych.

4) Sposobu stosowania środków służących gospodarowaniu odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami w celu maksymalizacji wskaźnika (wagowo) odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem naturalnie występujących materiałów, o których mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE) wytworzonych na placu budowy, możliwych do ponownego użycia, recyklingu i innego odzysku materiałów, uwzględniając lokalne możliwości w tym zakresie jak również rodzaj i charakter danego projektu.

3.5. Szczegółowy  zakres prac, sposób ich wykonania oraz wymagania jakościowe co do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zostały określone w   Programie funkcjonalno –użytkowym, Audycie Energetycznym  Audycie energetycznym ax-ante.

Do obowiązków Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz w zakresie i w sposób określony we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr  1 do niniejszego Zapytania.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego do czasu podpisania protokołu bezusterkowego odbioru robót budowlanych oraz złożenia oświadczenia, że roboty zostały zakończone i wykonane zgodnie dokumentacją projektową, branżowymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej oraz branżowymi specyfikacjami technicznymi.  Przewidywany termin wykonania usługi  to 16 październik 2026 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia na wykonanie    mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna za spełniającego te wymogi  Wykonawcę, który będzie dysponował  osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj.

- co najmniej jedną osobą,  która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – inspektor nadzoru inwestorskiego

- co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne odpowiadające im uprawnienia równoważne oraz

- co najmniej jedną osobą która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia równoważne.

Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

b) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

VI. Warunki  wykluczenia wykonawcy i  odrzucenia  oferty

VI.I Zamawiający wykluczy wykonawcę który:

1) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu w zakresie;

- dysponowania osobą zdolną  do wykonania zamówienia.

VI.II.  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zaproszenia do składania ofert ;

4) zawiera  błędy w obliczeniu ceny;

5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo zamówień

publicznych,

6) Zamawiający  odrzuci również ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana

ocena wyjaśnień  które wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Informacji o przedmiocie oraz procedurze ze strony  Zamawiającego udziela:

Wincenty Chłostowski – tel. 68 376 90 27.

VII. Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty.

1. Oferty  należy złożyć  na  formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. Oferta winna zawierać łączną cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

2. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.

5. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.

6. Ofertę należy złożyć:

a) pocztą na adres: Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice  lub

b) osobiście w siedzibie zamawiającego Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, sekretariat - pokój nr  10

7. Termin składania ofert upływa w dniu 16.06.2026 r.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.  Wykonawca dopuszcza możliwość złożenie oferty pocztą elektroniczną na adres e:mail urzad@malomice.pl.   W tytule należy zawrzeć następującą treść   Nadzór Inwestorski  „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małomicach..

8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

VIII. Kryteria oceny ofert.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z  najniższą ceną.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu  i  otrzyma największą  ilości punktów  przyznanych poszczególnym ofertom z wykorzystaniem   następującego  wzoru:

Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Cena  brutto – waga 100% :

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty podana w formularzu oferty.

Liczba punktów, jaką uzyska oferta  obliczona zgodnie ze wzorem:

oferta z najniższą ceną

ilość punktów oferty badanej = -------------------------------      x 100 pkt

cena oferty badanej

IX. Wynik postępowania.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców poprzez stronę internetową gminy oraz indywidualnie wybranego Wykonawcę.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

X. Lista załączników:

1. Załącznik nr 1 – Wzór umowy

2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

/wzór umowy/

UMOWA O PEŁNIENIE

FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta dnia ..........................   w  Małomicach,  pomiędzy:

GMINĄ MAŁOMICE reprezentowaną przez:

1.pawłem Stanisławem Gorzków  - Burmistrza Małomic  ,  przy kontrasygnacie

2.Barbary Kurowskiej - Skarbnika Gminy Małomice

zwaną w dalszej treści umowy ,, Zamawiającym,,

NIP 9241864215     REGON  970770391

zwanym dalej ,,Zamawiającym’’,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… , wpisaną do Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, KRS

NIP ………………………………………..,  REGON: ………………………………………

reprezentowaną przez: …………………………………….  -  ……………………………………………..

W wyniku wyboru oferty  po przeprowadzeniu zapytania ofertowego,  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. 1. Wykonawca przyjmuje pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małomicach.”    Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestycyjny, całego procesu inwestycyjnego obejmującego   wykonanie dokumentacja projektowej, dokonanie zgłoszeń, uzyskanie pozwoleń i  opinie jeżeli będą wymagane oraz  sprawowanie nadzoru nad robotami budowlanymi wynikającymi z realizacji inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małomicach.”  w formule zaprojektuj i wybuduj.

Na etapie projektowania   nadzór obejmować będzie w szczególności:

- weryfikacja zgodności opracowywanej dokumentacji projektowej z:

- programem funkcjonalno-użytkowym (PFU),

- audytem energetycznym,

- innymi dokumentami,

- warunkami umowy,

- decyzjami administracyjnymi,

- obowiązującymi przepisami i normami,

- opiniowanie i zgłaszanie uwag do projektów budowlanych i wykonawczych,

- kontrola kompletności dokumentacji projektowej,

- udział w naradach koordynacyjnych dotyczących rozwiązań projektowych,

identyfikowanie ryzyk projektowych mogących wpływać na koszt, termin lub jakość realizacji.

Na etapie wykonawstwa reprezentowanie inwestora na budowie w szczególności w zakresie o jakim mowa w § 6.

Wykonanie wyżej wymienionych   prac w tym robót budowlanych jest przedmiotem zamówienia publicznego  ogłoszonego w https://ezamowienia.gov.pl   pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małomicach.”   Pełna dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: -  do pobrania  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-94e4cab4-6f7f-4de0-9345-f97dc32e775c

§ 2. 1. Wykonawca oświadcza, że funkcję  generalnego inspektorem  nadzoru  pełnić będzie

……………………………………………..  posiadający  uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń  Nr uprawnień  ……………………… , zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego Nr  …………………………………………….;

Funkcję inspektora nadzoru w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń   pełnić  będzie  ……………………………………………..  posiadający  uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia równoważne   Nr uprawnień  ………………………………….…… , zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego Nr  ………………………….;

Funkcję inspektora nadzoru w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń   pełnić będzie  ……………………………………………..  posiadający  uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia równoważne   Nr uprawnień  ……………………… , zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego Nr  ………………………….;

2. Wykonawca oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

3. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleconego niniejszą umową nadzoru, Wykonawca wykonywać będzie osobiście. Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru osobie trzeciej jest zabronione.

4. Wykonawca oświadcza, że On i jego współpracownicy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na wypadek  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 3. Maksymalny termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na 30 dni od dnia sporządzenia protokołu końcowego  odbioru robót bez uwag. .

§ 4. Integralną częścią Umowy są w szczególności następujące dokumenty:

1) Umowa z wykonawcą robót budowlanych wraz z załącznikami.

2) Projekt budowlany wraz z załącznikami sporządzony na podstawie programu funkcjonalna- użytkowego .

§ 5. 1. Strony ustalają, że obowiązującą  formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą w wysokości: …………… zł brutto (słownie: ……………………………………………..  złotych  00/000 ), w tym obowiązujący podatek VAT.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust 1 płatne będzie  na podstawie  wystawionej przez Wykonawcę faktury/ rachunku w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

4. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku,  za pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego, stanowić będzie  protokoły częściowego (proporcjonalnie do wartości  wykonanych  robót budowlanych) lub końcowego  odbioru robót

5. Należność Zamawiający ureguluje przelewem na konto wskazane przez  Wykonawcę.

§ 6.1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzedzających zapisach umowy Wykonawca przyjmuje na siebie (między innymi) następujące obowiązki:

1) Zapoznanie się z dokumentacją  powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym   warunkami terenowym inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;

2) Zapoznanie się z umową, harmonogramem i ofertą planowanych robót;

3) Rozstrzygnięcie  w porozumieniu z Kierownikiem budowy  oraz przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstających w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zaciągnięcie opinii autora projektu;

4) Sprawowanie kontroli, w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym:

a) reprezentowanie Inwestora na budowie  nie rzadziej niż raz dziennie w dniach prowadzenia robót  przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zapisami umowy na wykonanie robót budowlanych;

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;

d) sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z zatwierdzonego harmonogramu (kontrola ilości, wartości oraz terminowości ich wykonania);

e) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia  bytności poprzez dokonanie stosownego wpisu;

f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy;

5)  Branie czynnego udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;

6) Branie czynnego udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi ( w tym udział w odbiorach gwarancyjnych);

7) Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących „jakości” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie;

8) Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty - Wykonawca zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Zamawiającemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje;

9) Sprawdzanie prawidłowości i kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów;

10) Kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejęciu przez Zamawiającego od wykonawcy usuniętych wad – potwierdzonych protokołem;

11) Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą prace budowlane;

12) Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

13) Informowanie Zamawiającego (telefonicznie lub osobiście) o terminach zakrycia robót podlegających zakryciu oraz o terminie wykonania robót zanikających;

14) Pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

15) Opiniowanie i potwierdzanie (tzn. pisemne potwierdzanie) uzgodnień technicznych i finansowych zmian mogących mieć wpływ na zmianę sposobu wykonania zadania przez Wykonawcę pod względem rozwiązań technicznych niezbędnych do realizacji celu inwestycji.

2. Wykonawca będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność realizowanej inwestycji, nie rzadziej jednak niż 3 razy w tygodniu (za wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) Wykonawca obowiązuje się stawić na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego w przypadkach nagłych, powodujących zagrożenia realizacji budowy, pracujących ludzi i mienia.

§ 7. 1. Strony ustalają, odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych   z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

2. Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Wykonawca ponosić będzie względem Zamawiającego odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy w pełnej wysokości.

§ 8.1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego oraz za skutki swych działań  i zaniechań związanych z realizacją świadczonej usługi na rzecz Zamawiającego.

§ 9.1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzanych na piśmie, pod rygorem nieważności.

3. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją Umowy jest właściwy rzeczowo sąd powszechny zgodnie z siedzibą Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w 3 egz., 1 egz. dla Wykonawcy oraz 2 egz. dla Zamawiającego.

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                             WYKONAWCA:

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem Pana danych osobowych jest Burmistrz Małomic. Siedzibą Burmistrza Małomic jest Urząd Miejski w Małomicach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@4consult.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3. Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu nr KPOD.03.05-IW.04-0273/24 pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małomicach” współfinansowanego w ramach programu priorytetowego „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” ( program realizujący Inwestycję B1.1.3

Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

4. Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt.3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami powszechnie obowiązującego prawa (zgodnie z instrukcją kancelaryjną).

5. Pana dane będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7. W związku z przetwarzaniem Pana danych osobowych, przysługują Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

8. Podanie przez Pana danych osobowych przetwarzanych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celów, o których mowa w punkcie 3.

9. Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych

osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.

Ogłoszenie nr 2026/BZP 00239591/01 z dnia 2026-05-12

2026-05-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

10. Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Znak sprawy: ZP.271.3.2026/N

Formularz ofertowy

……………..…………………. dnia………….…………

(miejscowość )                           (data)

Nazwa Wykonawcy:  ………………………………………………….………………………

Adres:………………………….…….......................................................................................

NIP:………………………..

REGON:……………………

Telefon …………………....

E-mail ………………….….

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10 czerwca  2026 r. składam/my ofertę

i zobowiązuję/my się do pełnienia funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:  „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małomicach.”  w formule zaprojektuj i wybuduj

Zobowiązuję/my się do wykonania przedmiotu zamówienia w całości zgodnie  z opisem przedmiotu zamówienia oraz we wskazanym terminie za łączną ryczałtową cenę:

brutto………………………………………………………………………………………. PLN (słownie……………….………………………………….……………………………………. )

netto …………………………………………………………………………………………….. PLN

(słownie …………………………………………………………………………………………  )

Oświadczam/my, że powyższe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie koszty konieczne do poniesienia przez Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w szczególności tj.: podatek od towarów i usług VAT, itp.

Oświadczam/y, że mogę/możemy ubiegać się o zamówienie i spełniam/my warunki określone w zapytaniu ofertowym tj.:

1. Posiadam/my uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego

Wykonawca oświadcza, że funkcję  generalnego inspektorem -  Inspektorem w branży konstrukcyjno- -budowalnej pełnić będzie     ……………………………………………   Nr uprawnień   ……………………….., zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego Nr…………..;

2. inspektora nadzoru w  specjalność inżynieria sanitarnej  pełnić będzie ……………………………… Nr uprawnień   ……………………….., zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego Nr…………..;

3. Funkcję Inspektorem w branży elektroenergetycznej pełnić będzie ………………………………………………

Nr uprawnień   ……………………….., zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego Nr…………..;

2. Oświadczam/my, że posiadam/my wiedzę i doświadczenie w przedmiocie pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie robót objętych zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Małomicach” .

3. Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam/y, iż zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i akceptujemy jego treść, nie wnosimy zastrzeżeń oraz zobowiązuję/my się do wykonania wszystkich czynności w zakresie niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu zamówienia

Pozostaję/my związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się zawrzeć pisemną Umowę z Zamawiającym według wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

…………………………………..

Podpis osoby uprawnionej

*Niepotrzebne skreślić/usunąć

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem Pana danych osobowych jest Burmistrz Małomic. Siedzibą Burmistrza Małomic jest Urząd Miejski w Małomicach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@4consult.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3. Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu nr KPOD.03.05-IW.04-0273/24 pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małomicach” współfinansowanego w ramach programu priorytetowego „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” ( program realizujący Inwestycję B1.1.3

Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

4. Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt.3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami powszechnie obowiązującego prawa (zgodnie z instrukcją kancelaryjną).

5. Pana dane będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7. W związku z przetwarzaniem Pana danych osobowych, przysługują Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

8. Podanie przez Pana danych osobowych przetwarzanych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celów, o których mowa w punkcie 3.

9. Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych

osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.

Ogłoszenie nr 2026/BZP 00239591/01 z dnia 2026-05-12

2026-05-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

10. Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.